产品规则与实现基线

# 芯片外交 V1.3 修改设计方案

删除 ASML S3 并接入灰色交付机制

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方案日期 | 2026-10-30 |
| 对照版本 | 线上 V1.0 与规则稿 V1.2 |
| 目标版本 | V1.3 |
| 文档用途 | 产品规则、前端、规则引擎、AI 提示词与测试的共同基线 |

## 核心结论

按现有动作编码，待删除项是 ASML 的 S3“维护现有合规客户”，荷兰政府动作 N1、N2、N3 保持不变。线上 V1.0 的 ASML 只有 S1、S2、S3，而规则稿 V1.2 已设计 S4 灰色渠道；只删 S3 会让 ASML 只剩两项行动，压缩谈判与反制空间，因此建议把“停用 S3”和“启用 S4”放在同一次版本发布中。

V1.3 继续采用固定四回合、秘密行动、信用和协议履约机制。变更重点不是增加一个高风险按钮，而是让 ASML 在合规订单、市场转移和灰色交付之间形成可识别、可承担的取舍。

ASML 合法动作调整为 S1、S2、S4 三项，另可选择 PASS。

美国政府增加 U4 跨境合规执法，灰色交付按概率查获，未查获时不公开具体动作。

保留线上 A、B、H、R 四个指标字段，规则稿的 T、A、E、S 只用于解释语义，避免同字母异义。

所有动作效果统一为整数；先合计增量，再一次性截断到 0 至 5。

# 一 版本基线与总体决策

线上 V1.0 已具备四人角色、固定四回合、私人目标、正式协议、信用和履约记录。规则稿 V1.2 增加了灰色交付、美国跨境执法和两级胜利，但动作表与线上版本并不一致。V1.3 的目标是先完成动作集和灰色渠道的统一，再讨论更复杂的长期模型。

| 模块 | 线上 V1.0 | 规则稿 V1.2 | V1.3 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回合结构 | 固定 4 回合 | 固定 4 回合 | 保持固定 4 回合 |
| ASML 动作 | S1、S2、S3 | S1、S2、S3、S4 | S1、S2、S4；删除 S3 |
| 美国动作 | U1、U2、U3 | U1、U2、U3、U4 | 增加 U4 |
| 灰色交付 | 未实现 | 有查获概率和处罚 | 按 V1.2 机制实现 |
| 指标表达 | A/B/H/R 整数 | T/A/E/S 含小数效果 | 保留 A/B/H/R，效果改为整数 |
| 胜负表达 | 正式胜利 | 实质胜利与外交胜利 | 先实现两级结果标签 |
| 公开行动 | 结算后公开实际行动 | 未查获 S4 不公开 | 改为只公开可观察行动 |

## 本次发布的三项硬约束

S3 必须从规则引擎的合法动作白名单中删除，不能只隐藏页面按钮。

S4 与 U4 必须在同一版本启用，否则 ASML 的行动池会过窄。

进行中的 V1.0 对局保持原版本只读；新对局使用 V1.3 动作集，不做 S3 到 S4 的静默映射。

# 二 动作表修改

下表是 V1.3 建议动作集。效果继续使用线上 A、B、H、R 字段：A 为技术合作机会，B 为商业活力，H 为美荷协调，R 为中国自主技术。规则稿中的“技术管制强度”与 A 的变化方向相反，不能直接同名迁移。

| 角色 | 编号 | 行动 | 合法条件 | 建议效果 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 美国 | U1 | 收紧技术管制 | 无 | A-1，B-1 | 保留 |
| 美国 | U2 | 有限放宽管制 | 无 | A+1，B+1 | 保留 |
| 美国 | U3 | 与荷兰开展产业合作 | 无 | B+1，H+1 | 保留 |
| 美国 | U4 | 加强跨境合规执法 | 无 | B-1；本轮 S4 查获率+30%；查获后 H+1 | 新增 |
| 中国 | C1 | 投资自主研发 | 最多 2 次；第 4 回合不可选 | 下回合开始 R+1；本回合 B-1 | 调整 |
| 中国 | C2 | 限制关键材料出口 | 无 | B-2 | 保留 |
| 中国 | C3 | 提供市场合作便利 | 无 | B+1 | 保留 |
| 荷兰 | N1 | 收紧设备许可 | 无 | A-1，B-1，H+1 | 保留 |
| 荷兰 | N2 | 批准有限许可 | 回合开始时 H≤3 | H-1；若 ASML 同轮选 S1，再触发 A+1、B+2 | 保留 |
| 荷兰 | N3 | 提议美荷联合项目 | 无 | 无基础效果；若美国同轮选 U3，再触发 B+1、H+1 | 保留 |
| ASML | S1 | 执行对华合规订单 | 无 | 荷兰同轮选 N2：A+1、B+2；否则 B-1 | 保留 |
| ASML | S2 | 拓展其他市场 | 无 | B+1，A-1 | 保留 |
| ASML | S3 | 维护现有合规客户 | 无 | 原效果停用 | 删除 |
| ASML | S4 | 灰色渠道交付 | 无需 N2 前置许可 | 未查获 A+1、B+3；查获 B-2、credit-1、下回合 A-1 | 新增 |
| 全体 | PASS | 维持现状 | 无 | 无指标变化；协议不得承诺 PASS | 保留 |

H 对政府技术合作变化仍起杠杆作用：U1、U2、N1 及 N2 与 S1 联动产生的 A 变化，按变化幅度乘以一加五分之一 H，再对幅度向下取整并保留正负号。ASML 自身 S2 与 S4 产生的 A 变化不受该杠杆放大。

# 三 S3 删除的实施范围

S3 的设计效果取决于回合开始时的 A 值，与 PASS 和 S1 的边界接近，缺少稳定的谈判价值。删除后不需要把原效果迁移到 S1 或其他动作；V1.3 用 S4 提供第三种明确策略。任何页面文案、示例或测试夹具中都不得继续把 S3 列为可选动作。

| 修改面 | 必须完成的内容 | 失败表现 |
| --- | --- | --- |
| 动作定义 | ASML 动作数组只保留 S1、S2、S4；名称 W(S3) 不再由新对局解析。 | 页面仍显示 S3，或 API 返回 S3。 |
| 服务端校验 | 行动提交、协议承诺和 AI 输出校验都拒绝 S3，并返回稳定错误码。 | 绕过前端后仍能提交 S3。 |
| 协议系统 | 新协议不能承诺 S3；历史协议可保留 S3 文本但不能恢复执行。 | 签约时报错或静默改成其他动作。 |
| AI Agent | 系统提示词、工具描述和合法动作列表均不含 S3；非法输出重试一次后回退 PASS。 | Agent 继续选择 S3。 |
| 前端界面 | ASML 行动区显示三张卡；不再出现“维护现有合规客户”。 | 空按钮、重复卡或布局跳动。 |
| 战报 | 新战报不出现 S3；旧对局可显示“已停用动作”并保持只读。 | 回放内容被篡改或新旧语义混用。 |
| 分析埋点 | 按 schemaVersion 区分 S3 历史数据与 V1.3 新数据。 | 把旧 S3 频率误认为新版本行为。 |
| 测试与文档 | 删除所有 S3 合法路径用例，新增 S3 拒绝用例和旧存档兼容用例。 | 测试仍要求 S3 可用。 |

# 四 灰色交付与结算顺序

灰色交付查获率以回合开始时 H 计算：基础 20%，每点 H 增加 10%，美国本轮选择 U4 再增加 30%；若 ASML 曾因灰色交付被查获并使信用降至 0，后续基础查获率再增加 20%。所有加成相加后截断到 100%。H=2 且无 U4 时为 40%，有 U4 时为 70%；H=5 且有 U4 时固定为 100%。

| 阶段 | 处理规则 | 需要记录的内部数据 |
| --- | --- | --- |
| 回合开始 | 先执行上回合遗留效果，再保存 roundStart 快照。 | 待生效研发、待生效 A 变化、回合初始 H。 |
| 行动提交 | 四方同时提交，提交后不可更改。 | 行动 ID、提交时间、schemaVersion。 |
| 基础增量 | 计算 U1 至 U4、C1 至 C3、N1 至 N3、S1、S2、S4 的常规效果。 | 动作来源与原始增量。 |
| S4 判定 | 用 roundStart H 和本轮 U4 计算查获率，进行一次伯努利判定。 | 随机种子、查获概率、判定结果，仅内部可见。 |
| 联动与取整 | 应用政府 A 变化杠杆，按符号保留幅度取整，再合计所有增量。 | 每项修正后的增量。 |
| 状态更新 | 一次性截断到 0 至 5，更新信用和待生效效果。 | 最终状态、信用变化原因。 |
| 公开战报 | 公开可观察行动和指标结果；未查获 S4 不得显示动作名称或灰色渠道解释。 | 公开视图与内部审计视图分离。 |

规则引擎不得直接计算期望收益后替代随机结果。查获率只用于显示风险和内部验证；每一局必须实际判定一次，并保存可复现的随机种子。未查获时，公开战报可以显示 A、B 的最终变化，但不能把变化原因写成“灰色交付”。

# 五 规则一致性修订

规则稿中存在几处会直接影响实现的表述冲突。V1.3 应先把这些冲突收敛为唯一口径，再进入前后端联调。

| 问题 | 现有冲突 | V1.3 口径 |
| --- | --- | --- |
| 公开行动边界 | 一处写公开实际行动，另一处写未查获 S4 不公开。 | 统一为“公开可观察行动”；未查获 S4 不进入公共行动日志。 |
| 整数与小数 | 指标规定为整数，但存在 A+0.5、E-0.3 等效果。 | 动作效果改为整数；内部不使用小数状态。 |
| 负向取整 | 直接向下取整会把 -1 放大成 -1.4 再变成 -2。 | 按幅度向下取整，再恢复正负号。 |
| 字母重名 | V1.2 的 A 是同盟协调度，线上 A 是技术合作机会。 | 保留线上 A/B/H/R；文档同时给出 T/A/E/S 语义映射。 |
| 协议合法性 | 协议可以承诺动作，但动作可能因条件变为非法。 | 发起和接受时校验；结算前仍非法则标记冲突，不静默替换。 |
| 旧对局兼容 | 旧状态含 S3，新引擎没有 S3。 | 按版本冻结旧对局；新引擎只处理 V1.3，不做动作映射。 |
| AI 非法输出 | LLM 可能输出已删除或不存在的动作。 | 重试一次；仍非法则回退 PASS，并记录内部事件。 |
| 随机结果复盘 | 只保存最终指标无法还原查获判定。 | 保存随机种子、概率和结果，公开层不暴露种子。 |

## 指标语义对照

| 规则稿符号 | 规则稿含义 | 线上字段 | 线上含义 | 迁移处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T | 技术管制强度 | A | 技术合作机会 | 方向相反，按语义换算后写入 A |
| E | 对华产业收益 | B | 商业活力 | 保留 B，作为整体商业环境 |
| A | 同盟协调度 | H | 美荷协调 | 保留 H，避免与线上 A 冲突 |
| S | 中国自主能力 | R | 中国自主技术 | 保留 R，字段语义直接对应 |

# 六 目标与胜利表达

当前线上采用单一的“正式胜利”，要求目标阈值、至少一份全员履约协议和信用不低于 1。V1.3 可以保留这一完整胜利，增加“实质胜利”作为较低层级的结果标签：数值达标且信用不低于 1，但不要求履约协议。这样既能保留谈判价值，也能让单边达成目标的玩家看到结果。

| 角色 | 类型 | 线上 A/B/H/R 条件 | 结果标签 |
| --- | --- | --- | --- |
| 美国 | 安全优先 | A≤1 且 R≤2 | 实质胜利 |
| 美国 | 联盟优先 | H≥4 且 A≤2 | 实质胜利 |
| 中国 | 自主突破 | R≥3 且 A≥2 | 实质胜利 |
| 中国 | 合作维持 | A≥3 且 B≥4 | 实质胜利 |
| 荷兰 | 协调优先 | H≥4 且 B≥3 | 实质胜利 |
| 荷兰 | 商业优先 | A≥3 且 B≥4 | 实质胜利 |
| ASML | 对华深耕 | A≥3 且 B≥4 | 实质胜利 |
| ASML | 全球多元 | B=5 且 H≥3 | 实质胜利 |

最终结算时按顺序检查：条件与信用是否满足，决定是否获得实质胜利；再检查是否至少有一份本人参与且全员履约的协议，满足时升级为外交胜利。结果页同时显示两种标签、未满足条件、信用和履约协议数量，便于复盘。

# 七 界面与 AI 行为

动作删除后，ASML 行动区应稳定显示 S1、S2、S4 三张卡，不留下空位。S4 卡片必须明确写出查获率区间、未查获和查获两类结果，以及信用下降后的持续风险。N2 的禁用条件应在签约前显示，而不是等到行动提交时才报错。

行动卡显示前置条件、基础效果和联动效果，S4 额外显示当前查获率。

协议卡只允许选择当前合法动作；H≥4 时 N2 不可选，并说明原因。

战报对未查获 S4 只展示公开指标变化；对查获 S4 展示处罚、信用变化和下回合 A 变化。

结果页显示实质胜利或外交胜利，不把所有未获外交胜利的玩家统一写成失败。

AI Agent 与秘书 Agent 共用服务端合法动作和可见信息边界，不读取隐藏判定或未查获 S4 记录。

# 八 实施顺序

| 阶段 | 交付内容 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 冻结规则 | 确定 V1.3 动作表、整数效果、指标映射和胜负层级。 | 产品规则、界面文案和规则引擎使用同一动作清单。 |
| 2 升级引擎 | 新增 schemaVersion、U4、S4、查获判定、信用处罚和旧对局只读。 | 接口无法提交 S3；旧对局不被新引擎改写。 |
| 3 更新界面 | ASML 三卡布局、S4 风险说明、N2 条件、两级结果和隐藏战报。 | 桌面与移动端均无空卡、溢出或信息泄露。 |
| 4 对齐 AI | 更新 Agent 工具、提示词、协议校验、非法输出回退。 | Agent 无法选择 S3，且不会读取隐藏结果。 |
| 5 回归测试 | 动作、概率、信用、协议、战报、存档和回放测试。 | 下表验收项全部通过。 |
| 6 平衡测试 | 规则型 Agent 批量自博弈，再抽样真实 LLM 对局。 | 无明显单角色压制或行动频率异常。 |

# 九 验收与平衡测试

| 编号 | 测试项 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| T01 | ASML 新对局合法动作 | 仅返回 S1、S2、S4 和 PASS，不含 S3。 |
| T02 | 提交 S3 | 服务端返回明确非法动作，不改变状态。 |
| T03 | 协议承诺 S3 | 发起或接受阶段被拒绝，不生成生效协议。 |
| T04 | AI 输出 S3 | 重试一次后回退 PASS，内部记录原因。 |
| T05 | 旧对局含 S3 | 可查看和回放，不能继续行动，也不自动映射为 S4。 |
| T06 | S4 未查获 | A+1、B+3，公共日志不出现 S4 名称或灰色渠道解释。 |
| T07 | S4 被查获 | B-2、credit-1，下回合开始 A-1，并公开处罚结果。 |
| T08 | 查获概率 | H=2 无 U4 为 40%，有 U4 为 70%；H=5 有 U4 为 100%。 |
| T09 | N2 条件 | 回合开始时 H≥4 时不可选；H=3 时可选。 |
| T10 | 整数结算 | 任一动作组合的最终状态均为 0 至 5 的整数。 |
| T11 | 复盘一致性 | 同一种子重复结算得到同一查获结果和指标状态。 |
| T12 | 结果层级 | 实质胜利与外交胜利标签、条件说明和信用记录一致。 |

首轮平衡测试至少记录各角色胜率、各动作使用率、S4 选择率、平均查获率、协议形成率、违约率、N2 因 H 条件被禁用的次数和无胜者比例。先用规则型 Agent 跑大批量机械回归，再用少量真实 LLM 对局检查谈判是否围绕 S4、N2 和履约协议展开。

# 十 可进一步修改的地方

以下项目不建议与 S3 删除同时上线。先在 V1.3 获得稳定的动作频率和胜率数据，再决定是否扩大规则复杂度。

| 优先级 | 修改方向 | 建议做法 | 判断依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 自研对冲 | R≥3 时减弱技术收紧造成的 B 损失；R≥4 时按规则调整有效技术压制。 | 若美国收紧策略胜率明显过高，再启用。 |
| P1 | 动作预览 | 行动提交前显示基础效果、联动条件和最坏结果，不预测对手选择。 | 降低新玩家误解 S1 与 S4 的成本。 |
| P1 | S4 风险曲线 | 根据首轮自博弈调整基础查获率或 U4 加成。 | 若 S4 使用率过高或几乎无人使用。 |
| P2 | 跨回合协议 | 允许协议承诺两回合内的行动组合，并明确违约时点。 | 在四方谈判已经稳定后进行。 |
| P2 | 第三方转口 | 增加一条成本更高、查获后处罚更重的灰色路径。 | 当 S4 已被玩家充分理解后。 |
| P2 | 随机事件卡 | 加入供应链扰动或国内政治事件，限制单次波动幅度。 | 避免事件压过玩家行动的主因果。 |
| P3 | 判断力计分 | 在结果页评价对手类型判断和协议判断，独立于胜负。 | 用于教学和复盘，不改变本局胜负。 |
| P3 | 扩展角色 | 引入日本或台积电作为环境变量，而非直接增加第五名玩家。 | 先验证四角色版本的稳定性和时长。 |

# 十一 上线检查表

| 检查项 | 结果 |
| --- | --- |
| 新对局动作表中不存在 S3 | 待勾选 |
| U4 与 S4 在同一 schemaVersion 启用 | 待勾选 |
| 协议、AI、API 均拒绝 S3 | 待勾选 |
| 旧对局只读且可回放 | 待勾选 |
| 未查获 S4 不出现在公共行动日志 | 待勾选 |
| 查获率、信用、下回合效果和随机种子可复现 | 待勾选 |
| N2 在 H≥4 时的禁用文案已上线 | 待勾选 |
| 结果页支持实质胜利与外交胜利 | 待勾选 |
| 桌面端和移动端 ASML 三卡布局通过截图检查 | 待勾选 |
| 规则型自博弈与真实 LLM 对局完成抽样复盘 | 待勾选 |

发布后先观察动作选择、协议履约和异常报错，再决定是否进入自研对冲、跨回合协议或新增灰色路径。如果在首轮数据中 S4 被高频无脑选择，应优先调整查获率或 U4 成本，而不是继续增加新动作。